**Tên đề tài: Xây dựng Chương trình quản lý Website bán sách**

|  |  |
| --- | --- |
| Họ tên | MSSV |
| Đỗ Viết Hải | 17133017 |
| Vũ Ngọc Khang | 17133033 |
| Nguyễn Phước Sang | 17133055 |
| Nguyễn Tài Kha | 18110301 |
|  |  |

**Bảng kế hoạch thực hiện**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUẦN | CÔNG VIỆC THỰC HIỆN | NGÀY BD | NGÀY KT | KẾT QUẢ | ĐÁNH GIÁ CỦA GV |
| 1 | Viết mô tả về đề tài (nêu rõ các thành phần dữ liệu, chức năng và giao diện cần có để project chạy tốt | 5/10/2020 | 12/10/2020 | Hoàn thành |  |
| 2 | Thiết kế CSDL và các ràng buộc (dùng ERD) | 12/20/2020 | 19/10/2020 | Hoàn thành |  |
| 3 | Cài đặt CSDL và các ràng buộc, trigger. Nhập dữ liệu | 19/10/2020 | 26/10/2020 | Hoàn thành |  |
| 4 | Thiết kế các view (trình bày bằng mã giả) | 26/10/2020 | 2/11/2020 | Hoàn thành |  |
| 5 | Cài đặt các view | 2/11/2020 | 9/11/2020 | Hoàn thành |  |
| 6 | Thiết kế giao diện, xác định các users và quyền sử dụng CSDL của họ | 9/11/2020 | 16/11/2020 | Hoàn thành |  |
| 7 | Cài đặt giao diện và kết nối chương trình với CSDL, tạo user, phần quyền | 16/11/2020 | 23/11/2020 | Hoàn thành |  |
| 8 | Thiết kế các hàm, thủ tục thực hiện các chức năng của đề tài | 23/11/2020 | 30/11/2020 | Hoàn thành |  |
| 9 |  | 30/11/2020 | 07/12/2020 |  |  |
| 10 | Cài đặt các hàm, thủ tục thực hiện các chức năng của đề tài | 07/12/2020 | 14/12/2020 | Hoàn thành |  |
| 11 | Viết báo cáo | 14/12/2020 | 21/12/2020 | Hoàn thành |  |
| 12 | Báo cáo đề tài | 28/12/2020 và 04/01/2021 | |  |  |